Universidad Nacional de La Matanza

Cátedra de Proyecto Final

Año 2026

Proyecto:

“TEO”

Número de Equipo: 102

Integrantes Equipo de Proyecto:

| DNI | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 43573399 | Santiago Briasco Calvo | sbriascocalvo@alumno.unlam.edu.ar snbriasco@gmail.com |
| 42115621 | Anabela Cejas | acejas@alumno.unlam.edu.ar anabela.cejas15@gmail.com |
| 45683584 | Micaela Abril Marrone | mmarrone584@alumno.unlam.edu.ar marronemicaela@yahoo.com.ar |
| 43083093 | Tomás Agustin Menendez | tmenendez@alumno.unlam.edu.ar |
| 39879883 | Micaela Palau | mpalau@alumno.unlam.edu.ar micaelapalau10@gmail.com |
| 36922906 | Nicolas Pensel | npensel@alumno.unlam.edu.ar nicopensel@gmail.com |

Profesores:

Jefe de Cátedra: Mg. Roberto Eribe

Profesor a cargo del curso: Ing. Mariano Bucher

Auxiliar a cargo del proyecto: Ing. Fernando Paker

ÍNDICE

1.Resumen preliminar	3

1.1 Objetivos del proyecto	4

1.2 Breve descripción del proyecto	4

1.3 Beneficios al Negocio	6

1.4 Plan a Alto Nivel	7

1.5 Riesgos Identificados	8

2. Modelo de Negocio	9

2.1 Business Model Canvas	10

2.2 Explicación de los nueve módulos	10

2.3 Oferta - Cuadro de competidores	13

2.4 Oferta - Productos complementarios	13

2.5 Análisis económico-financiero	14

3. Definición de alcance	15

3.1 Visual story Mapping	15

3.2 Product Backlog	18

3.3 Criterios de aceptación	23

3.4 Criterios de completado.	29

4. Equipo e Interesados	30

4.1 Equipo de proyecto	30

4.2 Matriz de interesados	30

5. Release planning - Plan de versiones	33

5.1 Estimación Story Points	33

5.2 Plan de versiones	33

6. Plan de comunicaciones	35

6.1 Comunicaciones del proyecto	35

7. Experiencia de Usuario	36

7.1 Prototipo de navegación	36

7.2 Wireframes Mockups	37

8. Arquitectura de Software	39

8.1 Diagrama de Arquitectura	39

8.2 Frameworks / Componentes utilizados	40

8.3 Infraestructura tecnológica	41

8.4 Otros diagramas según corresponda	41

8.5 Estándar de codificación	43

9. Plan de pruebas	44

9.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba	44

9.2 Seguimiento de fallas	47

10. Manual Instalación	48

11. Hoja de Ruta	49

Anexos I. Retrospectiva	50

Anexos II. Riesgos	52

Anexos III. Minuta de reunión	53

Anexos IV. Paper investigación	54

# 1.Resumen preliminar

v4.0

Santiago Briasco Calvo

Anabela Cejas

Micaela Abril Marrone

Tomás Agustin Menendez

Micaela Palau

Nicolas Pensel

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/04/2026 | 1.0 | Robot peluche de apego para TEA | Todos |
| 16/04/2026 | 2.0 | Acompañante para niños con características similares al TDAH | Todos |
| 30/05/2026 | 3.0 | Alcance definitivo | Todos |
| 20/09/2026 | 4.0 | Alineación con desarrollo real | Todos |

## 1.1 Objetivos del proyecto

Desarrollar una herramienta interactiva, humanizada e infantil (no realista), diseñada para niños con diagnóstico o con características similares al Trastorno del Espectro Autista (TEA)  de grado 2, brindando apoyo en el desarrollo de habilidades comunicacionales, emocionales y sociales.

Su propósito es actuar como una herramienta de apoyo y acompañamiento dentro del hogar, favoreciendo la comunicación, la regulación emocional, la autonomía y el fortalecimiento del vínculo familiar a través de sus pilares cognitivo, emocional, vincular y autónomo. Como beneficio adicional, busca promover alternativas de interacción que contribuyan a reducir la dependencia de pantallas durante las primeras etapas del desarrollo.

El objetivo del sistema no es reemplazar la interacción humana, sino actuar como un facilitador que promueva la comunicación, el aprendizaje y el vínculo entre el niño y su entorno familiar, utilizando la tecnología como herramienta de apoyo.

## 1.2 Breve descripción del proyecto

El proyecto consiste en un ecosistema tecnológico compuesto por un peluche inteligente interactivo (Raspberry Pi), una aplicación móvil Android orientada a los padres y un servidor de procesamiento para las tareas de mayor demanda computacional. Diseñado de forma infantilizada y no realista, funciona como objeto de transición para la independencia dentro del hogar. A través de cámara, micrófono y parlante, el dispositivo interactúa con el niño en tiempo real. La interfaz visual muestra expresiones en los ojos (sprites) y apoyos gráficos simples durante juegos y rutinas, con estímulos atenuados. La visión, la lógica de juego/rutinas y la telemetría corren en el peluche. El peluche delega las tareas de transcripción, síntesis de voz y procesamiento conversacional en un servidor de procesamiento. Esta arquitectura concentra las tareas de mayor demanda computacional fuera del dispositivo y permite mantener liviano el software del peluche. La app parental permite consultar métricas y alertas y gestionar el dispositivo. El sistema se articula en torno a los pilares emocional, cognitivo, vincular y de autonomía:

1. Pilar Emocional

- Identificación y gestión emocional: Usar cámara y micrófono para inferir posibles estados emocionales, ayudando al niño en la comprensión de sus sentimientos mediante dinámicas lúdicas, consultas interactivas y una interfaz visual que refleje respuestas empáticas.

- Apoyo emocional: Crear tácticas de regulación y distracción mediante juegos, rutinas o música. Ante posibles señales de malestar, brindar opciones de acompañamiento y avisar a los padres. Las respuestas se seleccionan según el contexto y las actividades disponibles.

- Fomento del bienestar: Incorporar actividades físicas y de relajación adaptadas, como rutinas de yoga para niños.

- Contacto y apego: Aprovechar el peluche como objeto de apego ("Compañero predilecto"). Incorporar invitaciones al abrazo y movimientos suaves de los brazos como parte de las dinámicas de acompañamiento.

2. Pilar Cognitivo y de Desarrollo

- Estimulación de la curiosidad: Configurar el sistema para responder a las preguntas del niño e interactuar mediante adivinanzas del catálogo ("Veo veo"), juegos de contar, sombras y "Piedra, papel o tijera".

3. Pilar Vincular y Familiar

- Involucramiento parental y monitoreo: Desarrollar una aplicación móvil (App) exclusiva para los padres que les permita:

  - Administrar y gestionar el catálogo de canciones del muñeco.

  - Monitorear el progreso, recibir alertas y festejar los logros del niño en conjunto.

  - Centralizar herramientas útiles de organización familiar, como recordatorios de turnos médicos y calendarios de vacunación.

- Gestión de Estímulos y Configuración Sensorial: Permitir a los padres regular el volumen de reproducción, el brillo de la representación visual y las canciones permitidas a través de la App, para adaptar los estímulos al perfil sensorial del niño.

- Control de sobreestimulación: Monitorear el flujo de la interacción y las mecánicas de juego para asegurar que el producto cumpla su propósito de disminuir el uso de pantallas sin pasarse "para el otro lado", evitando generar una nueva dependencia adictiva en el niño.

4. Pilar de Autonomía e Independencia

- Acompañamiento en rutinas diarias: Guiar al niño durante actividades cotidianas mediante recordatorios, indicaciones simples y refuerzos positivos adaptados a su edad, favoreciendo la adquisición progresiva de hábitos y responsabilidades.

- Facilitación de transiciones: Brindar apoyo durante los cambios entre actividades (por ejemplo, pasar del juego a la comida o de una actividad recreativa al descanso), utilizando anticipaciones, avisos graduales y estrategias lúdicas para reducir la frustración y la resistencia al cambio.

- Promoción de la toma de decisiones: Fomentar la autonomía mediante la presentación de opciones simples y adecuadas al contexto, permitiendo que el niño participe activamente en pequeñas decisiones de su vida cotidiana.

- Refuerzo de conductas independientes: Reconocer y celebrar logros relacionados con la iniciativa personal, el cumplimiento de rutinas y la realización de actividades sin asistencia directa, promoviendo la confianza en sus propias capacidades.

- Desarrollo de habilidades de autorregulación: Incorporar dinámicas y herramientas que ayuden al niño a identificar sus necesidades, solicitar ayuda cuando sea necesario y aplicar estrategias aprendidas para afrontar situaciones cotidianas de manera más autónoma.

Cabe aclarar que este proyecto tiene algunas limitaciones:

- No reemplaza tratamientos médicos: Es un agente de concientización y asistencia familiar, su función es ayudar y acompañar.

- Uso exclusivo dentro del hogar: El funcionamiento y diseño del dispositivo es para un uso tecnológico exclusivo dentro del ámbito doméstico (del hogar).

## 1.3 Beneficios al Negocio

Como resultado de la implementación de esta solución, la organización obtendrá los siguientes beneficios:

- Diferenciación frente a la competencia, mediante un producto que combina un dispositivo físico inteligente con una aplicación móvil para padres.

- Generación de nuevas fuentes de ingresos, a través de la comercialización del peluche inteligente y los servicios asociados a la aplicación.

- Fidelización de usuarios, promoviendo el uso continuo del ecosistema gracias a la personalización y al seguimiento del desarrollo del niño.

- Posicionamiento en el sector de tecnología aplicada al desarrollo infantil, fortaleciendo la presencia de la organización en un mercado con creciente demanda.

## 1.4 Plan a Alto Nivel

El proyecto se desarrollará en un plazo de 5 meses, con fecha de finalización y entrega en octubre de 2026. El cronograma se estructura en base a los siguientes hitos principales:

- Junio: Fase de Diseño y Arquitectura Base

  - Hito 1: Consolidación de guiones lúdicos, dinámicas de yoga y protocolos de crisis.

  - Hito 2: Adquisición de componentes y ensamblaje del primer prototipo físico.

- Julio: Desarrollo del "Cerebro" (Inteligencia Artificial)

  - Hito 3: Implementación en la Raspberry Pi de visión artificial (expresiones faciales básicas) y procesamiento de audio (detección de palabras clave y seguimiento de vocabulario).

  - Hito 4: Programación de la lógica conversacional del robot (respuestas a preguntas y árboles de decisión juegos) y de las expresiones en la pantalla minimalista.

- Agosto: Desarrollo de la Aplicación Móvil

  - Hito 5: Diseño de la interfaz y desarrollo del frontend/backend de la App para padres.

  - Hito 6: Integración del panel de métricas de desarrollo infantil, apartados de configuración y el gestor del catálogo de canciones.

- Septiembre: Integración, Seguridad y Pruebas Alfa

  - Hito 7: Integración y calibración del ecosistema completo (Peluche + App + servidor de procesamiento).

  - Hito 8: Pruebas de control de sobreestimulación (ajuste de límites de tiempo de juego).

- Octubre: Pruebas Beta Domésticas y Cierre del Proyecto

  - Hito 9: Implementación del prototipo en entornos domésticos reales con niños de la edad objetivo para evaluar el impacto vincular, la usabilidad de la app y la recepción del peluche.

## 1.5 Riesgos Identificados

Durante el diseño del producto, hemos identificado los siguientes riesgos principales respecto al desarrollo normal del proyecto:

- Si las herramientas de inteligencia artificial seleccionadas no alcanzan el nivel de precisión esperado para interactuar con los niños, entonces algunas funcionalidades del producto podrían no cumplir los objetivos definidos.

- Si no se consigue validar el producto con profesionales especializados en TEA durante el desarrollo, entonces podrían detectarse necesidades o problemas de diseño en etapas avanzadas del proyecto.

- Si el hardware elegido para el peluche no cuenta con la capacidad de procesamiento necesaria, entonces podrían presentarse demoras o limitaciones en el funcionamiento del sistema. Lo mismo para la batería, que anularía completamente el uso del producto.

- Si surgen dificultades en la integración entre el peluche inteligente y la aplicación móvil, entonces podrían verse afectados el intercambio de información y las funcionalidades de monitoreo parental.

- Si los tiempos de desarrollo resultan mayores a los estimados inicialmente, entonces algunas funcionalidades previstas podrían quedar fuera del alcance de la primera versión del producto.

- Reconocimiento de voz. Esto es tan desafiante, que lo consideramos un riesgo. Según las primeras investigaciones realizadas, es muy dificil detectar la voz, sobre todo de un niño con las condiciones similares a quienes destinamos el producto. Más allá de eso, creemos que es una funcionalidad clave en el producto, y se maximizará el esfuerzo para lograr/estabilizar su correcto funcionamiento.

# 2. Modelo de Negocio

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/05/2026 | 1.0 | Modelo canvas | Todos |

## 2.1 Business Model Canvas

## 2.2 Explicación de los nueve módulos

2.2.1 Segmento de mercado

- Padres y madres de niños con TEA: Familias que buscan disminuir activamente el tiempo de exposición de sus hijos a las pantallas y proporcionarles herramientas lúdicas alternativas dentro del hogar.

- Hogares enfocados en la crianza activa y organizada: Padres interesados en centralizar el seguimiento del desarrollo de sus hijos (emocional, cognitivo, vincular y autónomo).

- Mercado de prevención primaria: Familias que desean herramientas tecnológicas de soporte temprano para la estimulación del habla y la socialización elemental, sin sustituir la intervención profesional.

2.2.2 Propuesta de valor

- Para el niño: Un dispositivo físico interactivo (objeto transicional en forma de peluche) que acompaña y asiste los estados anímicos de manera lúdica y empática. Ofrece estimulación cognitiva y del lenguaje mediante juegos tradicionales, música, operando bajo un entorno estrictamente doméstico.

- Para los padres: Una solución integral de gestión parental que permite el seguimiento de los logros del niño, la recepción de alertas de acompañamiento, el registro descriptivo del vocabulario y herramientas de organización familiar centralizadas (calendario de vacunación y recordatorios de turnos médicos).

2.2.3 Canales

- Canales Digitales Directos previstos: Plataforma de comercio electrónico (E-commerce) oficial para la comercialización del dispositivo y Google Play para la distribución de la aplicación Android de gestión.

- Canales de Concientización y Marketing: Redes sociales enfocadas en la comunidad de crianza y maternidad/paternidad responsable.

2.2.4 Relaciones con los clientes

- Asistencia Automatizada y Personalizada: Soporte técnico y guías de inicio rápido para la vinculación del peluche con la aplicación móvil doméstica.

- Comunidad y Contenido de Valor: Espacios informativos previstos con recomendaciones de uso basadas en los cuatro pilares de desarrollo (cognitivo, vincular, emocional y de autonomía).

- Arquitectura de procesamiento: el peluche realiza las tareas locales de interacción y delega las tareas de mayor demanda computacional en un servidor de procesamiento.

2.2.5 Fuentes de ingresos

- Venta del Dispositivo Físico (Hardware): Ingreso directo por la comercialización del muñeco interactivo y sus componentes electrónicos integrados.

- Modelo de Suscripción previsto: Acceso bajo modelo Freemium o suscripción mensual para funciones avanzadas de la aplicación móvil. Esta alternativa pertenece a la proyección comercial y no está incorporada en la versión actual de la App.

2.2.6 Recursos clave

- Tecnológicos e Infraestructura: modelos de visión/audio en la Pi, servidor de procesamiento para STT/TTS/LLM, y aplicación móvil Android parental.

- Físicos y Materiales: Componentes electrónicos (microcontroladores, sensores, actuadores, módulos de audio/visión) y materiales textiles seguros, hipoalergénicos y de alta durabilidad para el peluche.

2.2.7 Actividades clave

- Investigación y Desarrollo (I+D): Optimización constante del software de reconocimiento de voz y procesamiento de emociones para asegurar respuestas dinámicas, infantiles y no realistas.

- Producción y Ensamblaje: Fabricación del hardware, integración de los sensores en el cuerpo del peluche y control de calidad físico y lógico.

- Mantenimiento del Ecosistema Digital: actualización de la app parental, del firmware/software de la Pi y del servidor de procesamiento.

- Marketing y Gestión de Comunidad: Campañas orientadas al beneficio del juego tradicional, la reducción del berrinche y la disminución de tiempo de pantallas.

2.2.8 Socios clave - Proveedores

- Proveedores de Tecnología y Manufactura: Fabricantes de componentes electrónicos y talleres de confección textil industrial especializada en productos infantiles seguros.

- Profesionales de la Salud y Crianza: Psicólogos infantiles y psicopedagogos que actúen como asesores en el diseño de las dinámicas de contención, berrinches y estimulación del habla.

- Proveedores de hardware y software: componentes electrónicos, confección textil y tooling de desarrollo (Android Studio, Python).

2.2.9 Estructura de costos

- Costos de Producción Física: Adquisición de hardware (sensores, placas de desarrollo, baterías), materiales textiles y mano de obra para el ensamblaje del dispositivo.

- Costos de Infraestructura Digital: energía y hardware del dispositivo (Raspberry Pi), junto con la infraestructura del servidor de procesamiento.

- Costos de Comercialización y Logística: Inversión en marketing digital, distribución física del producto, envíos.

## 2.3 Oferta - Cuadro de competidores

| Nombre del producto | Sitio Web | Fortalezas | Debilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Moxie Robot | embodied.com | IA conversacional muy avanzada; excelente desarrollo de habilidades socioemocionales; app complementaria muy detallada para padres. | Precio sumamente elevado; orientado a niños más grandes (5 a 10 años); idioma principal inglés. |
| Toniebox | tonies.com | 100% libre de pantallas; diseño sumamente resistente, acolchado y seguro para niños de 2 a 4 años; fomenta la autonomía mediante el uso de figuras físicas. | No posee IA ni capacidad conversacional; no detecta emociones ni gestiona rutinas; modelo de negocio dependiente de la compra constante de nuevas figuras (Tonies) para renovar el contenido. |
| Snorble | snorble.com | Especializado en la creación de rutinas y hábitos saludables (especialmente del sueño); diseño amigable e interactivo mediante luces y sonidos. | Enfoque principal limitado al momento de dormir/despertar; carece de un sistema profundo de detección de vocabulario o asistencia foniátrica; no tiene la textura de un peluche tradicional. |

## 2.4 Oferta - Productos complementarios

| Nombre del producto | Sitio Web | Fortalezas | Debilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinedu (App) | kinedu.com | Base de datos exhaustiva de actividades de estimulación temprana avaladas por expertos; excelente seguimiento de hitos del desarrollo cognitivo y motriz para padres. | Solución 100% digital basada en pantallas; requiere el tiempo activo y la disponibilidad del adulto para planificar y ejecutar cada actividad; no interactúa de forma directa con el niño. |
| Nanit Pro Camera | nanit.com | Monitoreo inteligente por visión artificial; excelente recolección de métricas de bienestar y sueño; aplicación muy completa para la gestión parental. | Dispositivo pasivo (observa y analiza, pero no interactúa ni contiene emocionalmente al niño); uso estático y anclado exclusivamente a la habitación/cuna. |

## 2.5 Análisis económico-financiero

Según la proyección que pudimos hacer, donde consideramos una inversión inicial de 30 millones de pesos argentinos (donde el principal gasto a afrontar son las computadoras de los 6 integrantes del equipo) obtuvimos:

- Un Valor Neto Actual (VAN) positivo, de poco más de 18 millones de pesos.

- Una tasa Interna de Retorno (TIR) cercana al 124%

Para todo esto es importante aclarar que en el primer año se consideran 4 meses de trabajo, por los meses donde no hubo cuatrimestre, los de vacaciones y que la dedicación del equipo será part time.

El resultado reflejado, considera un objetivo que consideramos alcanzable de 80 unidades vendidas en el primer año y 180 para el segundo, con el aumento de precio incluido.

Por otro lado, el payback (o período de recupero de la inversión) se estima a los 14 meses, llegando al punto de equilibrio muy rápidamente desde el inicio de las operaciones comerciales.

Análisis Económico Financiero.xlsx

# 3. Definición de alcance

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/05/2026 | 1.0 | 1er alcance tentativo | Todos |
| 13/06/2026 | 2.0 | Refinamiento post redefinir alcance | Todos |
| 09/07/2026 | 3.0 | Reescritura de stories a pedido de los profesores | Todos |
| 20/09/2026 | 4.0 | Status backlog + extras (BLE, servidor de procesamiento, cuentos, vocabulario) | Todos |

## 3.1 Visual story Mapping

El story mapping representa la planificación funcional. El alcance implementado se detalla en el backlog y los criterios de aceptación. El pulsador, los sensores de contacto y el movimiento de cabeza permanecen en evaluación.

## 3.2 Product Backlog

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #STORY 01 - Abrazo | Niño | interactuar físicamente con el robot mediante abrazos | Aprovechar el peluche como un objeto de apego seguro y obtener contención física. | Alta | Done |
| #STORY 02 Configuración de robot | Padre / Madre | gestionar la configuración sensorial a través de la App, incluyendo el volumen máximo, la intensidad del brillo y las canciones | asegurar que el producto se adapte al perfil sensorial específico de mi hijo para evitar la sobreestimulación. | Alta | Done |
| #STORY 03 - Procesamiento y respuesta natural | Niño | que el sistema procese mis palabras e interactúe conmigo | estimular mi curiosidad a través de opciones no basadas en pantallas | Media | Done |
| #STORY 04 - Panel de notificacion en la app | Padre / Madre | acceder a un panel en la App móvil para visualizar métricas de actividad y alertas de acompañamiento generadas por el dispositivo | acompañar la interacción del niño con el peluche y recibir avisos sobre posibles señales de malestar | Media | Done |
| #STORY 05 - Análisis emocional | Niño | que el robot infiera mis posibles estados emocionales analizando datos de cámara y micrófono de forma local | recibir apoyo con tácticas de regulación ante posibles berrinches y dinámicas de yoga para fomentar mi bienestar | Media | Done |
| #STORY 06 - Juegos / audiolibros / Relajación | Niño | jugar e interactuar con actividades que propone el peluche | estimular el desarrollo cognitivo | Media | Done |
| #STORY 07 - Recordatorios | Padre / Madre | establecer indicaciones, avisos graduales y recordatorios para las rutinas cotidianas a través del dispositivo | facilitar las transiciones entre actividades (ej. del juego a la comida) y promover la adquisición progresiva de autonomía | Media | Done |
| #STORY 08 Herramientas | Padre / Madre | centralizar herramientas útiles como un calendario de vacunación y recordatorios de turnos médicos en la aplicación | mejorar la organización familiar general en un mismo ecosistema. | Baja | Done |
| #STORY 09 - Celebración de logro | Padre / Madre | tener una herramienta que me permita enviar una celebración para los logros de mi hijo al completar alguna tarea | Para incentivar que mi hijo/a realice tareas | Baja | Done |
| #STORY 10 - Recordatorio para el niño | Niño | que el peluche me recuerde mis actividades diarias | no olvidarme de mis actividades diarias | Media | Done |
| #STORY 11 - Encendido / Apagado (sueño y despertar) | Padre / Madre | poder activar o suspender la interacción del robot desde la App | Para poder controlar cuando mi hijo usa el robot | Alta | Done |
| #STORY 12 - Cargar musica | Padre / Madre | tener la posibilidad de subir musicas que mi hijo reconozca | que se familiarize con el robot y le guste la música que reproduzca | Baja | Done |
| #STORY 13 - Modo noche | Padre/madre | Poder poner al muñeco en modo noche | que interactúe menos con mi hijo y se pueda dormir | Media | Done |
| #STORY 14 - Perfil del niño / onboarding | Padre / Madre | cargar el perfil del niño y completar el onboarding de vinculación | personalizar la experiencia y dejar el peluche listo para usar | Alta | Done |
| #STORY 15 - Provisioning WiFi por BLE | Padre / Madre | conectar el peluche a la WiFi del hogar vía Bluetooth desde la App | evitar configuración manual en la Raspberry Pi | Alta | Done |
| #STORY 16 - Cuentos PDF editables | Padre / Madre | subir, editar título/texto y reproducir cuentos en el peluche | ampliar el catálogo de audiolibros/cuentos del hogar | Media | Done |
| #STORY 17 - Límite de tiempo de juego | Padre / Madre | definir un tope de minutos de interacción diaria | evitar sobreestimulación y dependencia del dispositivo | Alta | Done |
| #STORY 18 - Seguimiento de vocabulario | Padre / Madre | ver métricas de vocabulario usado por el niño en las interacciones | acompañar el desarrollo del lenguaje sin foniatría clínica | Media | Done |

## 3.3 Criterios de aceptación

Historia de Usuario: #STORY01 - Abrazo

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Solicitud de Abrazo. | El robot encendido y en modo activo | El niño solicita un abrazo durante la interacción con el peluche | El robot activa una respuesta física mediante servomotores realizando movimientos suaves |

Historia de Usuario: #STORY02 - Configuración de robot

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Atenuación Sensorial (Brillo de Ojos) | El niño presenta hipersensibilidad visual y el padre accede a la configuración en la App | El usuario reduce la intensidad del brillo de los ojos y guarda los cambios | La aplicación sincroniza por Wi-Fi el nuevo parámetro y la representación visual del peluche reduce su brillo |
| 2. Restricción de Volumen Máximo | El peluche está encendido y el volumen máximo fue limitado desde la App parental para evitar hiperacusias | El niño interactúa con el peluche y genera una respuesta o reproduce una canción | El sistema atenúa digitalmente el audio según el volumen configurado por los padres |

Historia de Usuario: #STORY03 - Procesamiento y respuesta natural

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Conversación | El robot peluche encendido y captando audio en el entorno doméstico | El niño le formule una pregunta o le hable | El sistema transcribe el audio, reconoce palabras o frases previstas y emite una respuesta mediante su lógica conversacional infantil o el LLM disponible |

Historia de Usuario: #STORY04 - Panel de notificación en la app

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Telemetría de Uso | El niño interactúa activamente con el peluche a lo largo del día (juegos o rutinas de calma) | El sistema del dispositivo registra indicadores de actividad y del tipo de interacción | Se procesan los datos y se actualiza el panel parental con métricas y gráficos de actividad y vocabulario |
| 2. Alertas de Acompañamiento | El peluche identifica posibles señales de angustia, frustración o malestar durante la interacción | Se genera un aviso para el adulto responsable | La aplicación parental muestra una notificación o indicador de atención para que los padres puedan acompañar al niño |

Historia de Usuario: #STORY05 - Análisis emocional

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificación y Reacción Empática | El peluche se encuentra encendido en modo de juego o acompañamiento libre | El dispositivo detecta a través de su camara y microfono expresiones de llanto, enojo o frases de malestar en el niño | El dispositivo interrumpe la conversación común, adapta la expresión visual de sus ojos y emite una respuesta dulce de contención o propone una actividad de distracción |
| 2. Manejo de Pausas en el Habla | El niño se encuentra interactuando verbalmente en un estado de angustia o desregulación emocional | El menor realiza pausas prolongadas o interrupciones a la mitad de sus frases | El sistema evita cortar la escucha de forma abrupta, otorgando un tiempo de espera prudencial para que el niño pueda terminar de expresarse a su propio ritmo |
| 3. Activación de Dinámicas de Bienestar | El dispositivo valida que el niño necesita una estrategia de relajación física o distracción activa | El sistema selecciona una actividad lúdica adaptada, como una rutina guiada de yoga infantil o música tranquila | El peluche guía al niño con indicaciones pausadas y simples, celebrando sus intentos de participación para fomentar la calma |

Historia de Usuario: #STORY06 - Juegos / audiolibros / Relajación

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dinámica de Turnos Estructurada | El peluche inicia una actividad interactiva, como las adivinanzas del catálogo ("Veo veo") | El dispositivo presenta una imagen del catálogo o propone una consigna simple para avanzar en la dinámica | El sistema cede el turno de manera clara y explícita, esperando la respuesta del niño sin superponer estímulos ni apurarlo, respetando sus tiempos de procesamiento cognitivo. |
| 2. Acompañamiento ante Respuestas Inesperadas | El niño se encuentra participando de una dinámica lúdica propuesta de forma interactiva por el juguete. | El menor responde de forma inesperada, cambia abruptamente de tema o utiliza una palabra fuera del contexto estricto del juego. | El peluche ofrece pistas y nuevas oportunidades de respuesta, acompaña los intentos con mensajes amables y permite finalizar la actividad cuando el niño lo solicita |
| 3. Refuerzo Positivo No Frustrante | La interacción lúdica llega a una instancia de resolución exitosa, como cuando el niño adivina o completa la consigna. | El dispositivo valida que se cumplió el hito de la actividad planteada. | El peluche celebra el logro con una frase dulce y directa, evitando emitir sonidos fuertes o parpadeos intensos en su interfaz visual que puedan resultar sobreestimulantes para el perfil sensorial del menor. |

Historia de Usuario: #STORY07 - Recordatorios

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sincronización de Avisos de Rutina | La aplicación móvil de gestión parental se encuentra vinculada y operativa. | El adulto responsable configura un recordatorio o una indicación simple para una actividad cotidiana del niño. | El sistema sincroniza la información y el peluche emite los avisos programados mientras se encuentra activo |
| 2. Anticipación Gradual de Transiciones | Un cambio programado entre dos rutinas distintas (ej. pasar de una actividad recreativa al descanso) está próximo a ocurrir. | Se alcanza el horario configurado para iniciar la transición gradual. | El peluche brinda anticipaciones y avisos graduales mediante estrategias lúdicas para reducir la frustración y la resistencia al cambio en el niño. |

Historia de Usuario: #STORY08 - Herramientas

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Registro de Turnos Médicos | El usuario se encuentra navegando dentro de las herramientas de organización de la aplicación parental | Ingresa y guarda los datos correspondientes a un próximo turno o consulta médica | La aplicación almacena la información en el teléfono y programa un recordatorio automático |
| 2. Visualización del Calendario de Vacunación | El panel de calendario de la aplicación móvil se encuentra activo | El usuario consulta el esquema de salud y vacunas obligatorias del niño | La interfaz muestra el calendario de vacunación integrado de forma clara, visual y organizada |

Historia de Usuario: #STORY09 - Celebración de logro

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Activación Remota de Celebraciones | El adulto responsable desea reforzar de manera inmediata una conducta positiva o un logro alcanzado por el niño | Envía la señal de festejo a través del botón correspondiente en la aplicación móvil | El peluche reacciona en tiempo real emitiendo una felicitación dulce y directa para dar el debido reconocimiento y motivación al niño |

Historia de Usuario: #STORY10 - Recordatorio para el niño

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Recordatorio por Pictograma y Voz | Una actividad diaria o rutina del niño ha sido previamente cargada por el adulto mediante la aplicación móvil | Se aproxima o se alcanza el horario programado y el peluche se encuentra activo | El peluche recuerda verbalmente la tarea al niño y muestra un pictograma cuando existe uno asociado al tipo de rutina |

Historia de Usuario: #STORY11 - Encendido / Apagado (sueño y despertar)

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Control de actividad del dispositivo | Que el peluche se encuentre conectado a la alimentación y con el servicio disponible | El adulto responsable utiliza el control de encendido o apagado de la App | El peluche pasa al estado despierto o de sueño, activando o suspendiendo la interacción y manteniendo disponible la conexión con la App |

Historia de Usuario: #STORY12 - Cargar música

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cargado de música | Que el padre desee subir música para que el robot reproduzca | El adulto ingrese a la app y cargue la canción | La app se comunicará con el robot para transferir la canción y almacenarla |

Historia de Usuario: #STORY13 - Modo noche

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Modo noche | El adulto desea reducir la interacción y los estímulos del peluche durante el descanso | Toque el botón en la app | La app se comunicará con el robot para Transicionar al modo noche |

Historia de Usuario: #STORY14 - Perfil del niño / onboarding

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Carga de perfil | La App está instalada y es el primer uso (o se reabre el onboarding) | El padre/madre completa nombre, preferencias y datos del niño y guarda | El perfil queda persistido y disponible para la Pi vía API (/api/child-profile) |
| 2. Gate de onboarding | El perfil obligatorio aún no está completo | El usuario intenta usar el resto de la App | La App lo redirige al flujo de onboarding hasta completar el perfil |

Historia de Usuario: #STORY15 - Provisioning WiFi por BLE

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vinculación BLE | El peluche está en modo provisioning y el teléfono tiene Bluetooth habilitado | El padre/madre inicia el setup WiFi desde la App y selecciona la red del hogar | La App envía SSID/credenciales por BLE y el peluche se conecta a la WiFi |
| 2. API reachable | El provisioning WiFi terminó correctamente | La App consulta el estado del robot | La App obtiene IP/puerto y puede llamar a la API HTTP del peluche (:8080) |

Historia de Usuario: #STORY16 - Cuentos PDF editables

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Subir cuento | La App está vinculada al peluche | El padre/madre sube un PDF con texto desde la sección de archivos y cuentos | El cuento aparece en el catálogo (/api/stories) y puede reproducirse en el peluche. Los PDF escaneados sin texto requieren una conversión previa |
| 2. Editar título/texto | Existe un cuento cargado en el catálogo | El padre/madre edita título o texto y guarda | Los cambios quedan persistidos (PUT /api/stories/{id}) y la próxima reproducción usa el contenido actualizado |

Historia de Usuario: #STORY17 - Límite de tiempo de juego

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Configurar tope diario | La App está vinculada y el peluche encendido | El padre/madre configura un límite de minutos de juego y guarda | La Pi aplica session_policy / playtime limit vía /api/config |
| 2. Corte por sobreuso | El niño ya alcanzó el límite diario configurado | Intenta seguir una sesión interactiva prolongada | El sistema atenúa o corta la interacción según la política, evitando sobreestimulación |

Historia de Usuario: #STORY18 - Seguimiento de vocabulario

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Registro de vocabulario | El niño interactúa por voz con el peluche durante el día | El sistema procesa las transcripciones de la sesión | Se actualizan métricas de vocabulario (vocabulary_tracker) sin pretender foniatría clínica |
| 2. Visibilidad parental | Hay telemetría del día con interacciones de voz | El padre/madre abre métricas/dashboard en la App | Puede ver indicadores de uso/vocabulario derivados de la telemetría (/api/telemetry/...) |

## 3.4 Criterios de completado.

Consideramos que una User Story estará DONE cuando cumpla con las siguientes condiciones específicas de nuestro desarrollo de hardware y software:

- Revisión de Pares: El código de la historia y los diseños de hardware/carcasas 3D fueron revisados y aprobados por al menos otros dos integrantes del equipo.

- Integración en Repositorio: El código correspondiente está mergeado en la rama de integración/QA correspondiente y compila sin warnings ni errores.

- Pruebas de Componentes: Se verificó de forma aislada que el componente involucrado en la historia responde correctamente a los estímulos eléctricos y lógicos definidos.

- Prueba End-to-End Física: Se realizó el test funcional completo integrando el software con el hardware físico real, comprobando que la acción (ej. Respuesta a una solicitud de abrazo o reacción ante una posible emoción por cámara) ejecuta la respuesta esperada en el peluche sin necesidad de mocks.

- Control de Estrés y Temperatura: La funcionalidad desarrollada fue probada bajo consumo continuo (mínimo 30 minutos) para garantizar que la temperatura dentro de la carcasa 3D es adecuada y no pone en riesgo el peluche.

- Gestión de Defectos: La historia no presenta bugs abiertos de prioridad crítica o alta que afecten la experiencia del niño o la estabilidad del sistema operativo.

- Aprobación del Project Manager: La funcionalidad fue demostrada ante el Project Manager y cumple estrictamente con los criterios de aceptación definidos originalmente para esa historia.

# 4. Equipo e Interesados

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/6/26 | 1.0 | Debate inicial | Todos |
| 20/6/26 | 2.0 | Matriz de interesados | Todos |

## 4.1 Equipo de proyecto

| Rol de Scrum | Nombre y apellido |
| --- | --- |
| Project Manager | Pensel Nicolas |
| Software Engineer | Micaela Palau |
| Developer SR | Anabela Cejas |
| Developer JR | Santiago Briasco |
| QA Tester | Tomás Menéndez |
| Encargado de Marketing y ventas | Micaela Marrone |

## 4.2 Matriz de interesados

Fernando Paker

Rol: Profesor Departamento de Ingeniería

Organización: UNLaM

Contacto: fpaker@unlam.edu.ar

Mariano Bucher

Rol: Profesor Departamento de Ingeniería

Organización: UNLaM

Contacto: mbucher@unlam.edu.ar

Laura

Rol: Psicóloga

Empresa: Independiente

Contacto: 11 5653-1645

Ludmila

Rol: Acompañante terapeutico

Empresa: Independiente

Contacto: 11 6355-1077

Mariana

Rol: Madre de un niña 4 y un niño de 6

Empresa: N/A

Contacto: 11 3186-6764

Nicolás

Rol: Padre de una niña de 3 años

Empresa: N/A

Contacto: 11 6392-2312

# 5. Release planning - Plan de versiones

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/6/26 | 1.0 | Definición inicial del plan de versiones | Todos |

## 5.1 Estimación Story Points

Para la estimación, utilizaremos la técnica de la serie Fibonacci, ya que la consideramos que es la más gráfica e intuitiva para otras personas interesadas en el proyecto ya que las historias podrán ser fácil y rápidamente comparadas entre ellas.

## 5.2 Plan de versiones

Nuestro plan es entregar tres distintas versiones, que pasamos a detallar:

Release 1 — MVP: Peluche de apego físico (Junio - Julio) Desarrollaremos el core de interacción física y de sensores del robot, donde podremos validar la utilidad principal como objeto de apego y contención para nuestro público destino.

Alcance:

- Hardware y estructura base: Integración del microcontrolador principal, desarrollo del firmware base, y diseño e impresión 3D de la carcasa interna para alojar electrónica y baterías.

- Configuración básica: Control de actividad (sueño y despertar), volumen de reproducción y brillo de la representación visual.

- Interacción física: Respuesta a solicitudes de abrazo mediante movimientos suaves de los brazos con servomotores.

- Comunicación y emociones: Respuestas auditivas y visuales básicas mediante módulo de sonido (reproducción de voz humana y sonidos) y expresiones en los ojos.

- Juego y aprendizaje: Capacidad de reproducir música y audios pregrabados.

Release 2 — Inteligencia emocional y actividades (Agosto) Extendemos las capacidades cognitivas del dispositivo, dotándolo de herramientas para interpretar el entorno del niño, interactuar proactivamente y acompañarlo en sus tareas diarias.

Alcance:

- Acompañamiento: El robot puede pedir un abrazo como parte de sus respuestas de interacción.

- Lectura y procesamiento emocional: Integración de visión e inteligencia para leer la emoción por cámara, entender el audio (voz del niño) y preguntar activamente por su estado emocional.

- Actividades lúdicas y formativas: Incorporación de adivinanzas del catálogo, juegos de contar, sombras y "Piedra, papel o tijera", reproducción de cuentos y uso de pictogramas para acompañar las rutinas.

- Seguridad: Implementación de la detección y alerta de crisis a nivel local.

Release 3 — Ecosistema parental conectado (Septiembre - Octubre) En esta etapa final liberamos las herramientas de control externo, seguimiento y personalización, conectando el dispositivo con los padres y terapeutas.

Alcance:

- Conectividad y personalización (App): Desarrollo de la aplicación de gestión y vinculación del robot mediante Wi-Fi / Bluetooth. Permitirá a los padres cargar música desde la app, cargar las rutinas del niño y configurar el "Modo noche" (para limitar estímulos).

- Monitoreo y seguimiento: Recopilación y visualización de métricas de uso diario.

- Alertas y reportes: Visualización de indicadores de actividad y posibles señales de malestar, con notificaciones Android obtenidas mediante consulta periódica de los avisos del peluche.

- Asistencia familiar: Configuración de recordatorios médicos y de vacunas.

# 6. Plan de comunicaciones

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/06/26 | 1.0 | Definición inicial de ceremonias | Todos |
| 26/06/2026 | 2.0 | Incorporación de más mensajes | Todos |

## 6.1 Comunicaciones del proyecto

| Mensaje | Audiencia / Destinatario | Método / Medio | Frecuencia | Remitente del Mensaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Describe la información a ser comunicada | Detalla el o los destinatarios del mensaje (Ej: Equipo del proyecto) | Describe cómo será entregada dicha información (Ej: Escrito / vía e-mail) | Indica con qué frecuencia se envía dicha información (Ej: Quincenal) | Detalla el o los responsables de elaborar el mensaje |
| Daily Standup Meeting | Equipo de proyecto | Google Meet | Diaria | Project Manager |
| Refinamiento del Backlog | Equipo de proyecto | Google Meet / Tablero colaborativo | Semanal | Project Manager |
| Retrospectiva del Sprint | Equipo de proyecto | Google Meet | Mensual (Al cierre de cada sprint) | Project Manager |
| Comunicaciones Formales de la Cátedra | Alumnos con profesores tutores | Ms Teams / Presencial | Quincenal | Equipo docente |
| Validación con Especialistas | Profesionales de la salud asesores | Videoconferencia | Mensual (Asociado a los hitos de diseño lúdico y control de crisis) | Equipo de Proyecto |
| Evaluación con Usuarios | Familias seleccionadas para pruebas (Beta Testers) | Entrevistas presenciales | A demanda durante la fase de pruebas | Encargado de Marketing y Ventas / QA Tester |

# 7. Experiencia de Usuario

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/06/2026 | 1.0 | Creación de mockups | Todos |

## 7.1 Prototipo de navegación

El esquema representa el diseño de referencia. La navegación implementada incluye Inicio, Rutinas, Archivos y Agenda médica. Las métricas se consultan desde la pantalla "Cómo estuvo"; el perfil y la configuración Wi-Fi se gestionan mediante sus flujos específicos.

## 7.2 Wireframes Mockups

Los mockups ilustran el diseño de referencia. La App actual incorpora gráficos, música y cuentos, perfil del niño y configuración Wi-Fi. El modo noche se activa manualmente desde la App. La agenda de vacunas permite gestionar fechas y estado de una lista precargada.

# 8. Arquitectura de Software

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/06/26 | 1.0 | Version Inicial | Todos |
| 20/09/26 | 2.0 | Arquitectura real: Pi + App Android + servidor de procesamiento | Todos |

## 8.1 Diagrama de Arquitectura

## 8.2 Frameworks / Componentes utilizados

Visión Artificial y Rastreo Facial:

- OpenCV y MediaPipe: Se utilizan para capturar imágenes, realizar el rastreo facial e inferir posibles estados emocionales como contexto de la interacción.

Procesamiento de Audio (Voz a Texto):

- Captura de audio: En la Raspberry Pi se utiliza una ruta persistente ALSA/arecord. Sounddevice se utiliza en otras rutas o plataformas.

- Detección de voz y silencio: En Linux ARM64 (Raspberry Pi) se utiliza un VAD por energía. Silero VAD se emplea en otras plataformas cuando está disponible.

- Faster-Whisper y Vosk: transcripción de voz a texto en la Pi, o transcripción en el servidor de procesamiento (faster-whisper) cuando está disponible.

Procesamiento de Lenguaje Natural:

- Reglas de palabras y frases: El reconocimiento de intenciones utiliza coincidencias previstas. spaCy no es el motor activo de intenciones en la ruta actual; las consultas abiertas pueden continuar mediante el LLM.

Procesamiento fuera del dispositivo:

- Las tareas de transcripción, síntesis de voz y procesamiento conversacional pueden delegarse en el servidor de procesamiento. Después de la transcripción, TextSanitizer sanea el texto con Scrubadub o expresiones regulares antes de analizar la intención; este paso no garantiza una anonimización completa.

App parental (Android / Kotlin): Inicio, métricas de actividad y vocabulario, rutinas, configuración de volumen y brillo, límite de uso, modo noche, sueño/despertar, celebración de logros, música, cuentos, agenda médica, perfil del niño y configuración Wi-Fi por BLE. Las alertas se obtienen por consulta periódica de la API del peluche, con intervalo nominal de cinco segundos.

LLM vía servidor de procesamiento (llama.cpp) / fallback configurado

Cuando no se resuelve una solicitud mediante las reglas o la actividad en curso, puede consultarse el LLM del servidor. Ante su ausencia o fallo se utiliza el modelo local de respaldo si está disponible. El estado de sueño, el modo noche y las políticas de sesión condicionan la respuesta.

Servidor de procesamiento (Python): servicio que expone STT, TTS (Piper/Elena según configuración) y LLM para procesar solicitudes de la Raspberry Pi.

Diccionario local

Mecanismo que permite reconocer frases o situaciones previstas y responder sin invocar al LLM, reduciendo la latencia de esas interacciones.

Otros componentes: vinculación y token HTTP; sprites e imágenes para la pantalla; juegos, yoga y cuentos; políticas de sesión; seguimiento de vocabulario; alertas parentales; perfil del niño y configuración Wi-Fi por BLE. Las rutinas se verifican periódicamente mientras el peluche está activo y muestran pictogramas para las categorías disponibles.

Repositorio: ProyectoFinal con módulos ProyectoParaRasperrypiV5, ProyectoAndroid, ServidorDePC, ProyectoTtsMp3 y docs de planes/specs.

Componentes de hardware

Cámara: captura de imágenes para el rastreo facial, la inferencia de posibles estados emocionales y las actividades que utilizan visión.

Micrófono: captura del audio para el procesamiento de voz a texto.

Parlante / altavoz: reproduce respuestas (diccionario local o LLM), TTS (Piper en Pi o Piper/Elena en el servidor de procesamiento), música y audios pregrabados.

Pantalla y actuadores: el prototipo actual cuenta con pantalla, micrófono, cámara y dos servomotores para los brazos. Los servos ejecutan movimientos suaves asociados a la interacción. El pulsador de panza, los sensores de contacto y un actuador para la cabeza se encuentran en evaluación.

## 8.3 Infraestructura tecnológica

| Descripción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Raspberry Pi OS / Android / Windows en el despliegue de referencia del servidor |  |  |
| Bases de Datos | Archivos JSON locales en la Pi (telemetría, rutinas, perfil, catálogo). Sin BD cloud. |  |  |
| AppServer / WebServer | API HTTP de la Raspberry Pi (puerto 8080) y API del servidor de procesamiento (puerto 8090). La App Android es cliente de la Pi. El descubrimiento automático utiliza anuncios UDP de la Pi (5555) y del servidor (5556). |  |  |
| Lenguajes utilizados | Python 3.11 (Pi) / Python 3.12 (script de referencia del servidor) / Kotlin (Android) |  |  |

Infraestructura de procesamiento: STT, LLM y TTS se invocan como servicios separados. Las alternativas locales dependen de los modelos instalados y de su disponibilidad. El modo Nube de las interfaces de pruebas queda reservado al desarrollo.

## 8.4 Otros diagramas según corresponda

## 8.5 Estándar de codificación

Estándar de codificación principal (Python)

La lógica central de la Raspberry Pi y del servidor está desarrollada en Python, con componentes como OpenCV. PEP 8 se establece como guía de estilo y la revisión de pares como práctica del equipo. La automatización de lint e integración continua queda como práctica prevista para su incorporación al repositorio.

Estándar de intercambio de datos

La configuración, las métricas y las solicitudes conversacionales utilizan JSON. La transcripción y la síntesis intercambian audio WAV. La carga de música y PDF utiliza transferencia binaria con metadatos de archivo. La vinculación de la App y la autenticación del servidor emplean los tokens definidos para cada API.

Semantic versioning

El proyecto define SemVer (MAJOR.MINOR.PATCH, por ejemplo v1.0.0) como convención prevista para gestionar sus versiones. La configuración actual de Android declara versionName "1.0" y versionCode 1; la aplicación uniforme de los tres componentes se mantiene como criterio de evolución.

- MAJOR (X.0.0): Incrementos cuando se introduzcan cambios estructurales o arquitectónicos importantes que rompan la compatibilidad hacia atrás o marquen el inicio de una fase evolutiva crítica del hardware/software.

- MINOR (0.Y.0): Incrementos cuando se añadan nuevas funcionalidades, capacidades lúdicas o integraciones de servicios locales/nube de forma totalmente compatible con las versiones previas de la misma fase.

- PATCH (0.0.Z): Incrementos dedicados exclusivamente a la corrección de errores de código (bug fixes), optimizaciones ligeras de rendimiento o ajustes de calibración sensorial sin alterar las historias de usuario base.

# 9. Plan de pruebas

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/06/26 | 1.0 | Version Inicial | Todos |
| 20/06/26 | 2.0 | Ajustes por cambio de alcance | Todos |
| 09/07/26 | 3.0 | Retoques final en el plan de pruebas | Todos |

## 9.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba

Nuestro proyecto integra hardware, software, e IA. Además de tener el condimento adicional de la interacción y la aprobación del usuario final como indicador de éxito.

Para garantizar la calidad de nuestro producto, diseñamos meticulosamente una estrategia de pruebas donde mezclamos diferentes tipos de tests (pruebas unitarias tanto de software como de hardware y electrónica, pruebas de integración, de IA/Vision artificial, de stress y de temperatura de los componentes y lo más importante: pruebas de aceptación del usuario).

| Historia de usuario | Escenario de prueba | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Con el peluche encendido y en modo activo, el niño solicita un abrazo. Se verifica que el dispositivo active una respuesta física mediante movimientos suaves para simular una dinámica de contención y afecto |  |  |
| #2 | Con el robot encendido, el usuario modifica el valor del volumen actual y reproduce un sonido. Se nota un volumen diferente. |  |  |
| #3 | El robot está encendido, el usuario le dice algún comando de voz, el robot lo reconoce. |  |  |
| #4 | Con el robot encendido y vinculado, el usuario inicia la app parental y visualiza de manera completa las métricas de uso del producto |  |  |
| #5 | Con el robot encendido y vinculado, el niño se posa al alcance de la cámara y el sistema interpreta su estado emocional según rasgos faciales |  |  |
| #6 | Con el peluche activo, se inicia un juego de adivinanzas del catálogo. Se verifica que respete los turnos, ofrezca pistas ante respuestas incorrectas, permita salir de la actividad y celebre los aciertos con estímulos atenuados. |  |  |
| #7 | Con una rutina cargada desde la App y el peluche activo, se verifica que emita el aviso de cambio de actividad al aproximarse o alcanzarse el horario programado. |  |  |
| #8 | Con los recordatorios previamente cargados, la app envía notificaciones al usuario sobre la aproximación al evento. |  |  |
| #9 | Con el robot encendido y vinculado, desde la app iniciada el usuario presiona el botón de “celebrar logro” y el robot da el debido reconocimiento al niño. |  |  |
| #10 | Con una rutina programada y el peluche activo, se verifica el recordatorio por voz y el pictograma correspondiente cuando está disponible para esa categoría. |  |  |
| #11 - Dormir | Con el peluche despierto, se utiliza el control de apagado de la App. Se verifica que suspenda la interacción, entre en sueño y conserve la conexión con la App. |  |  |
| #11 - Despertar | Con el peluche en sueño y los modelos disponibles, se utiliza el control de encendido de la App. Se verifica que vuelva al estado despierto. |  |  |
| #12 | Con el robot prendido, cargar musica en la app y que el robot sea capaz de reproducirla |  |  |
| #13 | Con el robot prendido, cuando en la app se active el modo noche, que el robot se ponga en modo noche efectivamente |  |  |
| #14 | En el primer uso se completa el perfil del niño. Se verifica que los datos se guarden y que la App permita continuar después de completar el onboarding. |  |  |
| #15 | Con Bluetooth y permisos habilitados, se realiza la configuración Wi-Fi por BLE. Se verifica que el peluche se conecte y que la App pueda consultar su estado. |  |  |
| #16 | Se carga un PDF con texto, se edita el título o contenido y se reproduce el cuento. Se comprueba que la reproducción utilice los cambios guardados. |  |  |
| #17 | Se guarda un límite de uso desde la App. Se verifica que la configuración llegue al peluche y que suspenda la interacción al alcanzar el límite según la política definida. |  |  |
| #18 | Durante las interacciones de voz se registran palabras. Se verifica que la App muestre los indicadores de vocabulario derivados de la telemetría. |  |  |
| T1 - Conexión | Se interrumpe y restablece la conexión entre la App y el peluche. Se verifica el aviso de desconexión y la recuperación de las consultas y controles. |  |  |
| T2 - Servidor | Se deja indisponible el servidor de procesamiento. Se verifica que las alternativas locales disponibles respondan y que un fallo no bloquee la interacción de forma permanente. |  |  |
| T3 - Archivos | Se carga y elimina música o un cuento desde la App. Se comprueba la actualización del catálogo y el tratamiento de un archivo inválido. |  |  |

## 9.2 Seguimiento de fallas

Las fallas se registran indicando la historia o función afectada, los pasos para reproducirlas, el resultado esperado y observado, el responsable y su estado de resolución.

# 10. Manual Instalación

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/09/26 | 1.0 | Manual de instalación alineado al README del repo | Todos |

Despliegue del ecosistema TEO (repositorio ProyectoFinal). El software del peluche, la App Android y el servidor de procesamiento se preparan por separado.

1) Peluche - ProyectoParaRasperrypiV5. Utilizar Python 3.11. Para la instalación inicial en la Raspberry Pi, ejecutar bash setup_pi.sh dentro del módulo. El script recrea el entorno virtual, por lo que se utiliza para instalar y no en cada arranque. En las sesiones posteriores, activar el entorno con source venv/bin/activate y ejecutar python app.py.

2) App Android - ProyectoAndroid. Abrir el módulo en Android Studio, resolver las dependencias de Gradle e instalar la App en el teléfono. Completar el perfil del niño, la vinculación y la configuración Wi-Fi por BLE. La App se comunica con la API de la Raspberry Pi en el puerto 8080.

3) Servidor de procesamiento - módulo ServidorDePC. El script de referencia run.ps1 utiliza Python 3.12 y un entorno NVIDIA/CUDA. Instala requirements.txt y requirements-tts.txt, intenta instalar por separado el componente LLM y ejecuta server.py. La configuración de modelos y recursos se ajusta al entorno de despliegue del servidor.

Las dependencias de LLM y TTS se gestionan además de las dependencias base: requirements-llm.txt y requirements-tts.txt. Los motores requieren sus modelos y voces correspondientes. Cuando el backend LLM integrado no está disponible, el despliegue admite un servicio llama-server configurado como alternativa.

4) Conectividad. Verificar la API de la Pi en 8080 y la del servidor en 8090. El descubrimiento utiliza UDP 5555 y 5556. La dirección y el token del servidor también pueden configurarse mediante PC_SERVER_URL y PC_SERVER_TOKEN. Comprobar /health para conocer la disponibilidad de los servicios antes de validar la interacción integrada.

5) Utilidad auxiliar - ProyectoTtsMp3. Permite sintetizar y exportar audio MP3 para voces y contenidos.

6) Verificación. Comprobar la vinculación, captura y reproducción de audio, pantalla y movimiento de brazos. Para pruebas de lógica existentes, ejecutar desde el entorno del peluche python -m unittest test_session_policy test_sleep_state -v. Estas suites complementan las pruebas integradas de la sección 9.

Detalle del entorno del peluche y de la App: README-COMO-EJECUTAR.md en la raíz del repositorio. Configuración del servidor: run.ps1, config.py y archivos de dependencias del módulo ServidorDePC.

# 11. Hoja de Ruta

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

Incluir en una imágen la hoja de ruta a presentar

# Anexos I. Retrospectiva

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

| DD-MM-AAAA - Retrospectiva #1 |  |
| --- | --- |
| ¿Qué hicimos bien? |  |
| ¿Qué podemos mejorar? |  |
| Ideas y propuestas |  |
| ROI (retorno de la inversión) Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido |  |

| DD-MM-AAAA - Retrospectiva #1 |  |
| --- | --- |
| ¿Qué hicimos bien? |  |
| ¿Qué podemos mejorar? |  |
| Ideas y propuestas |  |
| ROI (retorno de la inversión) Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido |  |

# Anexos II. Riesgos

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

| Descripción del riesgo | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- |

# Anexos III. Minuta de reunión

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

Minutas de reunión #1

ASISTENTES

| NOMBRE Y APELLIDO | ÁREA/SECTOR | PRESENTE: SI/NO |
| --- | --- | --- |

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

DATOS DE LA REUNIÓN

FECHA:

MINUTA ELABORADA POR:

TEMAS TRATADOS Y PRINCIPALES ACUERDOS:

SEGUIMIENTO Y TEMAS PENDIENTES:

| RESPONSABLE | COMPROMISO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |

PRÓXIMA REUNIÓN: A definir.

# Anexos IV. Paper investigación

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

Incluir en una imagen el póster técnico e incluir el paper de investigación si aplica.